**Согласовано Утверждаю**

**Руководитель ГУ Директор**

**«Управление недропользования, ТОО «КазПромБезопасность ПВ»**

**окружающей среды и водных**

**ресурсов Павлодарской области» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.И. Шляпин**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Е. Несипбеков «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.**

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.**

**План мероприятий по охране окружающей среды на период эксплуатации ТОО «КазПромБезопасность ПВ»**

**на 2015-2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п. | Наименование  мероприятий | Объём планируемых работ | Общая стоимость (тыс.тенге) | Источник финансирования | Срок  выполнения | | План финансирования (тыс.тенге) | | | | | Цель  мероприятия | Ожидаемый  эффект от  мероприятия | |
| начало | конец | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | Экологический (т/год) | Экономический (тыс.  тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1 Охрана воздушного бассейна** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Ввод в эксплуатацию общеобменной приточно-вытяжной вентиляции, предназначенной для улавливания, утилизации вредных веществ, отходящих от оборудования. | 1 | 46 | Собственные средства | 2015 г. | 2015 г. | 46 | - | - | - | - | Улучшение условий труда | - | - |
|  | Итого: | 1 | 46 |  |  |  | 46 | - | - | - | - |  | - | - |
| **2 Охрана флоры и фауны** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Посадка деревьев, уход за территорией предприятия | 3 | 36 | Собственные средства | 2015 | 2019 | 36 | - | - | - | - | Выполнение экологических требований | - | - |
|  | Итого: | 3 | 36 |  |  |  | 36 | - | - | - | - |  | - | - |
| **3 Обращение с отходами производства и потребления** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Заключение договоров со специализированными предприятиями о размещении на специализированном полигоне промышленных отходов | 1,00 тонн |  | Собственные средства | 2015 | 2019 |  |  |  |  |  | Выполнение экологических требований | - | - |
| 3.2 | Заключение договоров со специализированными предприятиями о размещении на городском полигоне ТБО отходов | 9,706 тонн |  | Собственные средства | 2015 | 2019 |  |  |  |  |  | Выполнение экологических требований | - | - |
| 3.3 | Заключение договоров со специализированными предприятиями о размещении на специализированном предприятии металлических отходов | 0,35 тонн |  | Собственные средства | 2015 | 2019 |  |  |  |  |  | Выполнение экологических требований | - | - |
|  | Итого: | 11,056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 3.4 | Приобретение контейнеров для хранения и транспортировки отходов | 10 | 50 | Собственные средства | 2015 | 2016 | 40 | 10 | - | - | - | Выполнение экологических требований | - | - |
|  | Итого: | 10 | 50 |  |  |  | 40 | 10 | - | - | - |  | - | - |
| **4 Экологическое просвещение и пропаганда** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Разработка раздела по ООС на сайте  http://www.kpb-pv.kz | 1 |  | Собственные средства | 2015 | 2019 | - | - | - | - | - | Выполнение экологических требований | - | - |
|  | Итого: | 1 |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |

**Разработал:**

**главный инженер А. Хорцев**

**Согласовано:**

**заместитель директора Ю. Новожилов**